## Slide 1: Présentation du sprint 1
Gestion de portefeuilles financiers

## Slide 2: À propos de nous
Introduction
Cette présentation couvre la documentation technique de l'équipe DT pour l'itération Sprint 1 du projet de gestion de portefeuille d'investissement. Nous aborderons la vision du produit, l'avancement des travaux, les coûts, les résultats et les points d'amélioration identifiés.

## Slide 3: Problématique
Les utilisateurs
Les utilisateurs ont besoin d'une plateforme intuitive et performante pour suivre l'évolution de leurs investissements en temps réel et prendre des décisions informées.

## Slide 4: Vision du produit
Offrir un outil performant permettant aux utilisateurs d'ajouter des actifs, de consulter leur valeur actuelle et d'intégrer des données financières externes de manière fluide et fiable.

## Slide 5: Répartition en sprint
Le Sprint 1 a été planifié en fonction de la vélocité optimiste et pessimiste pour assurer la livraison des fonctionnalités essentielles.

## Slide 6: Objectifs de l’itération
Développer une plateforme connectée à la base de données et à l'API Alpha Vantage, permettant aux utilisateurs de consulter la valeur de leurs actifs et préparer l'ajout de nouveaux actifs.

## Slide 7: Étendue et limites
Inclus dans l'itération :
Mise en place de l’environnement
Intégration API Alpha Vantage
Ajout et affichage d’actifs
Non inclus :
Analyse avancée des investissements
Notifications et alertes de marché

## Slide 8: Résumé des fonctionnalités
Tableau
Catégorie | Quantité | Use points
Essentiel | 3 | 40
Important | 2 | 20
Souhaitable | 1 | 10
Total | 6 | 70

## Slide 9: Coût du projet
Tableau
Activité | Coût prévu ($) | Coût réel ($)
Environnement | 320 | 320
Projet initial | 480 | 480
SQLite et BD | 400 | 400
API Alpha Vantage | 500 | 600
Ajout d’actifs | 480 | 480
Affichage valeur | 400 | 400
Total | 2580 | 2680

## Slide 10: État d'avancement (Sunset Graph)
Voici le graphique

## Slide 11: État d'avancement (Sunset Graph)
Graphique illustrant les itérations terminées et en cours, montrant les User Points complétés et restants selon les scénarios optimiste et pessimiste.

## Slide 12: Vue fonctionnelle et statique
Diagramme de cas d’utilisation
Diagramme de classes

## Slide 13: Rapport de rétrospective
Bons coups :
Environnement et intégration API réussis
Respect des délais
Points d’amélioration :
Optimisation de la gestion des erreurs
Documentation technique plus détaillée
Démonstration du prototype
Présentation de l'application avec connexion à l'API, affichage des actifs et mise à jour de leur valeur.

## Slide 14: Merci de votre attention
Dany Tremblay
tremblaydany81@gmail.com